BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TRIỂN KHAI TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

Nền tảng: OpenClaw AI Assistant  (openclaw.ai)

| Tên dự án | Trợ Lý AI Hỗ Trợ Hành Chính – Văn Phòng |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư | Nhóm thực hiện – Lớp 23T_Nhat1 |
| Thành viên thực hiện | Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034) Võ Văn Cường (102230007) Hồ Đăng Hùng (102230017) |
| Đơn vị tư vấn / Lập thiết kế | OpenClaw AI Assistant – openclaw.ai |
| Địa điểm thực hiện | Thành phố Đà Nẵng |
| Loại nguồn vốn | Vốn tư nhân / doanh nghiệp |
| Tổng mức đầu tư (ước tính) | 1.369.511.000 VNĐ (≈ 1,37 tỷ đồng) |
| Thời gian thực hiện | 4 tháng (dự kiến 01/2026 – 05/2026) |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 – Tháng 04 năm 2026 |

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	4

I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án	4

II. Tên dự án	4

III. Tên Chủ đầu tư	4

IV. Địa điểm thực hiện Dự án	4

V. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết	4

VI. Tổng dự toán	4

VII. Loại nguồn vốn đầu tư	4

VIII. Thời gian thực hiện	4

IX. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt	5

X. Khái quát nội dung thực hiện	5

XI. Khung kiến trúc và an toàn thông tin	5

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	6

I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại đơn vị	6

II. Hiện trạng hạ tầng CNTT	6

III. Hiện trạng nhân lực CNTT	6

IV. Sự cần thiết phải đầu tư	6

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	8

I. Phân tích hệ thống	8

1. Mô tả quy trình nghiệp vụ chính	8

II. Danh mục yêu cầu chức năng	8

III. Yêu cầu phi chức năng	9

1. Yêu cầu bảo mật	9

2. Yêu cầu hiệu năng	9

3. Yêu cầu giao diện người dùng	9

4. Yêu cầu hạ tầng và vận hành	9

IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ	9

1. Kiến trúc hệ thống	9

2. Giải pháp AI – RAG (Retrieval-Augmented Generation)	9

3. Giải pháp bảo mật	9

4. Giải pháp kiểm thử chức năng	10

V. Danh mục các chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng	10

CHƯƠNG IV. DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ	11

I. Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (GPM) – theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	11

1. Các thông số đầu vào	11

2. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ (GPM)	11

II. Chi phí hạ tầng, triển khai và vận hành	11

III. Tổng hợp dự toán đầu tư	12

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH	13

I. Phân tích lợi ích tài chính	13

II. Các chỉ số tài chính tổng hợp	13

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO	14

I. Ma trận đánh giá rủi ro	14

II. Chi tiết biện pháp giảm thiểu rủi ro ưu tiên cao	14

Rủi ro P1 – Bảo mật và An toàn Dữ liệu	14

Rủi ro P2 – AI Hallucination	14

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	15

I. Phân chia Sprint và tiến độ	15

II. Phương án vận hành, quản lý, khai thác	15

III. Phương án kiểm thử và nghiệm thu	15

IV. Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau go-live	15

CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	17

I. Tóm tắt đánh giá	17

II. Khuyến nghị	17

# CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

## I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2019/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ TTTT về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT;

- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ TTTT ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của tổ chức chủ đầu tư.

## II. Tên dự án

Triển khai Trợ Lý AI Hỗ Trợ Công Tác Hành Chính – Văn Phòng trên nền tảng OpenClaw AI Assistant.

## III. Tên Chủ đầu tư

Nhóm sinh viên lớp 23T_Nhat1 – Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.

Thành viên: Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034)  |  Võ Văn Cường (102230007)  |  Hồ Đăng Hùng (102230017).

## IV. Địa điểm thực hiện Dự án

Thành phố Đà Nẵng. Hệ thống được triển khai trên nền tảng Cloud (Azure/AWS) và giao diện Telegram, không giới hạn địa điểm vật lý.

## V. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết

Nền tảng OpenClaw AI Assistant – openclaw.ai.

Môn học: Quản lý Dự án

## VI. Tổng dự toán

Tổng mức đầu tư ước tính: 1.369.511.000 VNĐ (Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười một nghìn đồng), bao gồm chi phí phần mềm nội bộ (GPM = 1.199.511.000 VNĐ) và chi phí hạ tầng, triển khai, đào tạo (170.000.000 VNĐ).

## VII. Loại nguồn vốn đầu tư

Vốn tư nhân / vốn của doanh nghiệp. Dự án không sử dụng ngân sách nhà nước.

## VIII. Thời gian thực hiện

Dự kiến 4 tháng chia thành 4 Sprint theo phương pháp Agile/Scrum.

## IX. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

Xây dựng và triển khai hệ thống Trợ Lý AI đa chức năng hỗ trợ công tác hành chính – văn phòng, bao gồm các nhóm chức năng: xử lý văn bản, soạn thảo tài liệu, quản lý công việc & lịch, tích hợp email và hệ thống bên ngoài, bảo mật dữ liệu và hạ tầng hệ thống. Tổng cộng 500 User Stories, triển khai trong 4 Sprint.

## X. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án, các công việc trọng tâm bao gồm:

- Công việc 1: Xây dựng phần mềm nội bộ – 7 nhóm chức năng, 500 User Stories, 15 Use Case chính.

- Công việc 2: Kiểm thử chức năng – Xây dựng bộ test case, kiểm thử tích hợp và hồi quy.

- Công việc 3: Kiểm thử an toàn thông tin – Dò quét bảo mật, kiểm thử xâm nhập (penetration test).

- Công việc 4: Cài đặt và triển khai ứng dụng – Docker, pm2, cấu hình môi trường production.

- Công việc 5: Đào tạo và hướng dẫn sử dụng – Tài liệu đào tạo, workshop cho người dùng cuối và quản trị viên.

## XI. Khung kiến trúc và an toàn thông tin

Hệ thống được xây dựng, triển khai trên nền tảng Cloud, sử dụng giao diện Telegram Bot API. An toàn thông tin đáp ứng cấp độ 3 theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT: phân quyền truy cập, mã hóa end-to-end, audit log, Enterprise API Anthropic với cam kết không lưu trữ dữ liệu khách hàng.

# CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại đơn vị

Hiện tại, công tác hành chính – văn phòng tại tổ chức chủ yếu sử dụng các công cụ truyền thống (email thông thường, xử lý văn bản thủ công, lưu trữ tệp phân tán) mà chưa có hệ thống tập trung hỗ trợ AI. Bảng dưới đây thống kê các công cụ đang được sử dụng:

| STT | Tên ứng dụng/Công cụ | Môi trường | Mức độ tích hợp AI | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email thông thường (Gmail cá nhân) | Web | Không có | Phân loại thủ công, không tự động |
| 2 | Soạn thảo văn bản (Word/Google Docs) | Desktop/Web | Không có | Thiếu mẫu chuẩn, kiểm tra thủ công |
| 3 | Lưu trữ tệp (Drive/USB) | Cloud/Local | Không có | Tìm kiếm kém, không tự phân loại |
| 4 | Lịch công tác (Google Calendar thủ công) | Web | Không có | Nhập tay, hay bỏ sót deadline |
| 5 | Tra cứu quy định (tìm kiếm Google) | Web | Không có | Tốn thời gian, dễ nhầm lẫn phiên bản |

## II. Hiện trạng hạ tầng CNTT

Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị bao gồm:

- Kết nối Internet băng thông rộng (ổn định ≥ 50 Mbps) tại toàn bộ điểm làm việc.

- Thiết bị đầu cuối: máy tính cá nhân, laptop, điện thoại thông minh – đủ điều kiện sử dụng ứng dụng Telegram.

- Chưa có máy chủ nội bộ (on-premise) dành riêng cho hệ thống AI; hệ thống OpenClaw sẽ được triển khai 100% trên Cloud.

## III. Hiện trạng nhân lực CNTT

Nhóm triển khai gồm 3 thành viên có chuyên môn CNTT:

Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034) – Scrum Master & Technical Lead: Kiến trúc hệ thống, tích hợp API Claude, điều phối tiến độ

Võ Văn Cường (102230007) – Product Owner & Developer: Định nghĩa yêu cầu, thiết kế UX/UI, đảm bảo chất lượng đầu ra

Hồ Đăng Hùng (102230017) – QA Lead & DevOps: Kiểm thử, quản lý ngân sách, vận hành hạ tầng Cloud

## IV. Sự cần thiết phải đầu tư

Các tổ chức hành chính – văn phòng hiện đang đối mặt với ba bài toán cốt lõi chưa được giải quyết:

- Quá tải văn thư: Mỗi cán bộ xử lý trung bình 15–20 văn bản/ngày theo cách thủ công, tiêu tốn 2–3 giờ/người/ngày chỉ để đọc, tóm tắt và phân loại.

- Thiếu chuẩn hóa đầu ra: Sai định dạng, thiếu trích dẫn pháp lý trong văn bản hành chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rủi ro pháp lý.

- Lãng phí nguồn lực: 40–60% thời gian nhân sự dành cho tác vụ lặp lại có thể được tự động hóa bằng AI.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Trợ Lý AI Hành Chính là cấp thiết. Giải pháp này không chỉ tự động hóa các tác vụ lặp lại mà còn xây dựng hệ thống tri thức tổ chức (Knowledge Base) có khả năng học và mở rộng theo thời gian.

# CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## I. Phân tích hệ thống

### 1. Mô tả quy trình nghiệp vụ chính

Hệ thống hỗ trợ 5 quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

1. Quy trình xử lý văn bản (QT-01)

Cán bộ gửi văn bản lên bot Telegram → AI tóm tắt / trích xuất thông tin → Người dùng nhận kết quả → Phê duyệt / chỉnh sửa → Lưu vào Knowledge Base

2. Quy trình soạn thảo văn bản (QT-02)

Người dùng chọn loại văn bản và điền thông tin → AI soạn thảo theo mẫu chuẩn hành chính → Kiểm tra tuân thủ tự động → Trình ký người có thẩm quyền → Ban hành

3. Quy trình quản lý công việc (QT-03)

Văn bản/email đến → AI trích xuất task và deadline → Gán cho người phụ trách → Đồng bộ Google Calendar → Nhắc nhở tự động → Báo cáo tiến độ

4. Quy trình phân loại email (QT-04)

Email Gmail đến → AI phân loại (khẩn/thường/spam) → Tóm tắt nội dung → Gợi ý hành động → Người dùng xử lý → Lưu log

5. Quy trình tra cứu quy định (QT-05)

Người dùng nhập câu hỏi → RAG Engine tìm kiếm ngữ nghĩa trong Knowledge Base → AI trả lời kèm trích dẫn số văn bản → Người dùng xác nhận

## II. Danh mục yêu cầu chức năng

| STT | Mã | Nhóm chức năng | Tính năng chính | Số US | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F01 | Hạ tầng & Cài đặt | Cài đặt Node.js, Docker, pm2, cấu hình API Key, Log system, Backup, IP Whitelist, Dashboard | 40 | 1–2 |
| 2 | F02 | Xử lý văn bản | Tóm tắt văn bản, trích xuất thông tin, tra cứu ngữ nghĩa (RAG), phân loại văn bản | 60 | 1–4 |
| 3 | F03 | Soạn thảo văn bản | Soạn công văn, tờ trình, biên bản theo mẫu, kiểm tra tuân thủ định dạng & pháp lý | 100 | 1–4 |
| 4 | F04 | Quản lý công việc | Trích xuất task từ văn bản/email, nhắc deadline, theo dõi tiến độ, đồng bộ Calendar | 80 | 1–4 |
| 5 | F05 | Tích hợp hệ thống | Tích hợp Gmail API, Google Calendar, Webhook ngoài, kết nối ERP | 70 | 2–4 |
| 6 | F06 | Bảo mật & Dữ liệu | Phân quyền truy cập, mã hóa, audit log, backup tự động, quản lý Knowledge Base | 60 | 1–4 |
| 7 | F07 | Trải nghiệm & Báo cáo | Dashboard quản lý, thống kê sử dụng, báo cáo hiệu suất AI, thư viện Prompt mẫu | 90 | 2–4 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 500 US | 4 Sprint |

## III. Yêu cầu phi chức năng

### 1. Yêu cầu bảo mật

- Mã hóa end-to-end toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị người dùng đến máy chủ (TLS 1.3).

- Sử dụng Enterprise API Anthropic Claude với cam kết không lưu trữ và không huấn luyện trên dữ liệu khách hàng.

- Phân quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (RBAC); ghi nhật ký audit log toàn bộ.

- Đáp ứng cấp độ 3 an toàn thông tin theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT.

### 2. Yêu cầu hiệu năng

- Thời gian phản hồi AI ≤ 5 giây cho tác vụ tóm tắt văn bản thông thường (≤ 2.000 từ).

- Hỗ trợ tối thiểu 50 người dùng đồng thời không giảm hiệu năng đáng kể.

- Uptime ≥ 99.5%, tự động khởi động lại khi gặp lỗi thông qua pm2.

### 3. Yêu cầu giao diện người dùng

- Giao diện chính qua Telegram Bot – quen thuộc, không cần cài đặt thêm phần mềm.

- Dashboard quản lý web tại localhost:18789 – hỗ trợ trên desktop và điện thoại.

- Thư viện Prompt mẫu sẵn có cho từng phòng ban – người dùng chỉ cần điền thông tin.

### 4. Yêu cầu hạ tầng và vận hành

- Triển khai 100% trên Cloud (Azure/AWS): không yêu cầu đầu tư phần cứng nội bộ.

- Containerization bằng Docker; orchestration bằng pm2 cho môi trường single-node.

- Sao lưu dữ liệu tự động định kỳ; quy trình khôi phục trong ≤ 4 giờ.

## IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

### 1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

- Lớp giao diện (Presentation Layer): Telegram Bot API + Web Dashboard.

- Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Layer): OpenClaw Gateway → Anthropic Claude API → RAG Engine (Vector DB).

- Lớp dữ liệu (Data Layer): Vector Database (Pinecone/Weaviate) cho Knowledge Base + File Storage trên Cloud.

### 2. Giải pháp AI – RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Văn bản hành chính được vector hóa và lưu vào Vector Database.

- Khi người dùng tra cứu, hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa → truyền context vào Claude API → Claude trả lời chính xác dựa trên tài liệu thực tế.

- Grounding Threshold: AI bắt buộc trích dẫn số văn bản và ngày ban hành; từ chối trả lời ngoài phạm vi Knowledge Base.

### 3. Giải pháp bảo mật

- IP Whitelist cho Dashboard; phân quyền theo vai trò (Admin / Manager / User).

- Biến môi trường (.env) lưu API Key; không hardcode credentials trong source code.

- Kiểm định bảo mật độc lập trước khi go-live; penetration test định kỳ hàng quý.

### 4. Giải pháp kiểm thử chức năng

- Kiểm thử đơn vị (Unit test): mỗi Use Case ≥ 10 test case.

- Kiểm thử tích hợp: luồng end-to-end từ input người dùng đến phản hồi AI.

- Kiểm thử hồi quy: tự động sau mỗi Sprint, tỷ lệ pass ≥ 95%.

- Kiểm thử UAT: cán bộ hành chính thực tế tham gia kiểm thử chấp nhận.

## V. Danh mục các chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng

| Tiêu chuẩn kỹ thuật | TCVN 11930:2017 – An toàn thông tin; OAuth2 RFC 6749; TLS 1.3 (RFC 8446) |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn phát triển PM | Scrum Framework (Scrum Guide 2020); Conventional Commits |
| Tiêu chuẩn API | RESTful API (OpenAPI 3.0); Telegram Bot API v7.x; Anthropic API v1 |
| Tiêu chuẩn bảo mật | OWASP Top 10 2021; NIST Cybersecurity Framework |
| Tiêu chuẩn dữ liệu | UTF-8 encoding; JSON Schema; ISO 8601 (datetime) |

# CHƯƠNG IV. DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ

## I. Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (GPM) – theo QĐ 671/QĐ-BTTTT

Chi phí phần mềm nội bộ được xác định theo phương pháp Use Case Points (UCP) theo hướng dẫn Quyết định 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024.

### 1. Các thông số đầu vào

| STT | Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm tác nhân (TAW) | 20 điểm | 4 GUI×3 + 2 CLI×2 + 4 API×1 = 12+4+4 |
| 2 | Điểm Use Case (TBF) | 183,5 điểm | 11B + 3M + 1T; 15 UC tổng |
| 3 | Điểm UC trước hiệu chỉnh (UUCP) | 203,5 điểm | UUCP = TAW + TBF |
| 4 | Hệ số KT-CN (TCF) | 1,04 | TCF = 0,6 + 0,01 × 44,0 |
| 5 | Hệ số môi trường (EF) | 0,815 | EF = 1,4 – 0,03 × 19,5 |
| 6 | Điểm UC sau hiệu chỉnh (AUCP) | 172,44 điểm | AUCP = UUCP × TCF × EF |
| 7 | Giá trị nỗ lực (E) | 287,40 | E = (10/6) × AUCP |
| 8 | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) | 4,2 | Phụ lục VII |
| 9 | Thời gian lao động (P) | 22,73 giờ/AUCP | P = 26 – (4,2–3) × 6/2,2 |
| 10 | Mức lương bình quân (H) | 75.000 đồng/giờ | Thị trường CNTT Đà Nẵng |

### 2. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ (GPM)

| STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển phần mềm nội bộ (G) | 1,4 × E × P × H | 685.827.000 |
| 2 | Chi phí chung (C) | G × 65% | 445.787.550 |
| 3 | Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) | (G + C) × 6% | 67.896.933 |
| TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ (GPM = G + C + TL) |  |  | 1.199.511.483 |
| GPM (làm tròn) |  |  | 1.199.511.000 VNĐ |

## II. Chi phí hạ tầng, triển khai và vận hành

| STT | Mã | Hạng mục | Căn cứ ước tính | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-01 | Hạ tầng Cloud & Lưu trữ (12 tháng đầu) | Thuê VPS/GPU Azure/AWS, Vector DB | 72.000.000 |
| 2 | HT-02 | Phí API & Mô hình AI (12 tháng đầu) | Anthropic Claude API tokens (ước tính) | 25.000.000 |
| 3 | HT-03 | Xây dựng Kho tri thức (Knowledge Base) | Gán nhãn, chuẩn hóa, tải văn bản vào hệ thống | 20.000.000 |
| 4 | HT-04 | Bản quyền phần mềm & công cụ hỗ trợ | Công cụ quản lý dự án, thiết kế, thư viện | 15.000.000 |
| 5 | HT-05 | Kiểm định & Bảo mật | Penetration test, kiểm soát rủi ro lộ dữ liệu | 18.000.000 |
| 6 | HT-06 | Dự phòng phí (15%) | Xử lý phát sinh kỹ thuật, thay đổi yêu cầu | 20.000.000 |
| TỔNG CHI PHÍ HẠ TẦNG |  |  |  | 170.000.000 |

## III. Tổng hợp dự toán đầu tư

| STT | Khoản mục | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí phần mềm nội bộ (GPM) | 1.199.511.000 |
| 2 | Chi phí hạ tầng, triển khai, vận hành và đào tạo | 170.000.000 |
| TỔNG MỨC ĐẦU TƯ |  | 1.369.511.000 VNĐ |
| Bằng chữ: |  | Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười một nghìn đồng |

# CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH

## I. Phân tích lợi ích tài chính

| Nguồn lợi ích | Cơ chế tạo giá trị | Ước tính giá trị/năm (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Tiết kiệm thời gian làm việc | Giảm 40–60% thời gian xử lý văn bản; 6 giờ/tuần/người chuyển sang công việc chiến lược | 200.000.000 – 300.000.000 |
| Giảm sai sót hành chính | Kiểm soát 100% định dạng và trích dẫn pháp lý, tránh thiệt hại từ lỗi hợp đồng | Phòng tránh rủi ro cao |
| Vận hành 24/7 | Hệ thống hoạt động liên tục, không phát sinh chi phí ngoài giờ | 48.000.000 – 72.000.000 |
| Mở rộng quy mô | Chi phí biên thấp – mở rộng từ 1 phòng ban ra toàn tổ chức không tăng chi phí nhân sự | Lũy kế theo quy mô |

## II. Các chỉ số tài chính tổng hợp

| Chỉ số | Kịch bản cơ sở | Kịch bản lạc quan | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (3 năm) | + 650 triệu VNĐ | + 895 triệu VNĐ | Rất tích cực |
| ROI | ~ 580% | ~ 806% | Vượt trội |
| Thời gian hoàn vốn | ~ 2 năm | ~ 1,5 năm | Nhanh |
| Biên lợi nhuận (Năm 3) | > 65% | > 80% | Bền vững cao |
| Điểm hoà vốn | Tháng 18–22 | Tháng 14–18 | Đạt sớm |

# CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

## I. Ma trận đánh giá rủi ro

| Loại rủi ro | Tác động | Xác suất | Ưu tiên | Chiến lược xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo mật & Lộ dữ liệu nhạy cảm | Rất Cao | Thấp | P1 | Preventive – Phòng ngừa chủ động ngay từ đầu dự án |
| AI ảo giác (Hallucination) | Cao | Trung bình | P2 | Technical Control – Grounding + kiểm chứng chéo tự động |
| Lỗi pháp lý trong văn bản AI soạn | Cao | Thấp | P2 | Process Control – Human-in-the-loop bắt buộc phê duyệt |
| Nhân viên chống đối / không dùng | Trung bình | Cao | P3 | Mitigation – Đào tạo, thư viện Prompt mẫu, truyền thông |
| Hết quota / tăng giá API đột ngột | Trung bình | Trung bình | P3 | Contingency – Dự phòng ngân sách 15%; theo dõi hàng tuần |
| Hạ tầng / Hệ thống gián đoạn | Trung bình | Thấp | P4 | Contingency – Sao lưu định kỳ; khôi phục trong 4 giờ |

## II. Chi tiết biện pháp giảm thiểu rủi ro ưu tiên cao

### Rủi ro P1 – Bảo mật và An toàn Dữ liệu

- Sử dụng Enterprise API Anthropic với cam kết không lưu trữ và không huấn luyện trên dữ liệu khách hàng.

- Mã hóa end-to-end (TLS 1.3) toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị người dùng đến máy chủ.

- Phân quyền nghiêm ngặt theo chức vụ – RBAC; kiểm định bảo mật độc lập trước go-live.

- Ghi nhật ký truy cập (audit log) toàn bộ, lưu trữ tối thiểu 12 tháng.

### Rủi ro P2 – AI Hallucination

- Grounding Threshold: AI bắt buộc trích dẫn số văn bản, ngày ban hành và nguồn cụ thể.

- Kiểm chứng chéo tự động: cơ chế so sánh câu trả lời AI với Knowledge Base trước khi hiển thị.

- Giới hạn phạm vi: AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu đã được kiểm chứng trong Knowledge Base.

# CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## I. Phân chia Sprint và tiến độ

| Sprint | Thời gian | Nội dung chính | Số US | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tháng 1–2/2026 | Hạ tầng & Cài đặt (US-001–020): Node.js, Docker, pm2, API Key, Dashboard, Log, Backup, IP Whitelist. Xử lý văn bản cơ bản (US-021–040). | 40 US | MVP – Bot hoạt động + Tóm tắt văn bản |
| Sprint 2 | Tháng 2–3/2026 | Soạn thảo văn bản theo mẫu (40 US). Quản lý công việc cơ bản (30 US). Bảo mật cấp 1 (20 US). Hạ tầng nâng cao (20 US). | 110 US | Soạn công văn + Task management |
| Sprint 3 | Tháng 3–4/2026 | Tích hợp Gmail & Google Calendar (40 US). Soạn thảo nâng cao (40 US). Trải nghiệm & Dashboard (30 US). Quản lý công việc nâng cao (30 US). | 140 US | Email AI + Dashboard báo cáo |
| Sprint 4 | Tháng 4–5/2026 | Tích hợp hệ thống (30 US). Hoàn thiện toàn bộ chức năng (70 US). Kiểm thử tổng thể + UAT. Đào tạo người dùng. Go-live chính thức. | 210 US | Hệ thống hoàn chỉnh + Go-live |

## II. Phương án vận hành, quản lý, khai thác

- Vận hành: Hệ thống chạy 24/7 trên Cloud; pm2 tự động khởi động lại khi gặp lỗi; monitoring dashboard theo dõi uptime và chi phí API theo thời gian thực.

- Quản lý người dùng: Quản trị viên cấp/thu hồi quyền truy cập qua Dashboard; nhật ký audit log lưu trữ toàn bộ hoạt động.

- Cập nhật Knowledge Base: Định kỳ hàng tháng, cán bộ phụ trách cập nhật văn bản pháp lý mới vào hệ thống.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Kênh Telegram hỗ trợ người dùng; phản hồi trong 4 giờ trong giờ hành chính, 24 giờ ngoài giờ.

## III. Phương án kiểm thử và nghiệm thu

- Kiểm thử chức năng: Mỗi Use Case có bộ test case riêng; tỷ lệ pass ≥ 95% trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

- Kiểm thử an toàn thông tin: Dò quét bảo mật bằng OWASP ZAP và Nessus; báo cáo kết quả gửi Chủ đầu tư.

- Tiêu chí nghiệm thu: Độ chính xác AI ≥ 90%; uptime ≥ 99.5% trong tuần chạy UAT; phản hồi ≤ 5 giây với văn bản ≤ 2.000 từ; 100% use case được kiểm thử và đạt.

- Nghiệm thu từng Sprint và nghiệm thu tổng thể theo biên bản có chữ ký xác nhận.

## IV. Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau go-live

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Phạm vi bảo hành: Sửa lỗi phần mềm không tính phí; cập nhật bảo mật định kỳ; hỗ trợ kỹ thuật qua Telegram và email.

- Không bao gồm: Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ mới, nâng cấp tính năng, chi phí Cloud/API phát sinh.

# CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

## I. Tóm tắt đánh giá

| # | Tiêu chí | Kết quả | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị thực tiễn | Giải quyết bài toán quá tải văn thư – nhu cầu cấp bách tại đa số tổ chức hành chính | RẤT KHẢ THI |
| 2 | Hiệu quả tài chính | Đầu tư ~1,37 tỷ VNĐ mang lại NPV +895 triệu VNĐ; ROI ~806%; hoàn vốn trong 1,5 năm | RẤT KHẢ THI |
| 3 | Khả năng kỹ thuật | OpenClaw đã kiểm chứng; Anthropic Claude API ổn định; kiến trúc Cloud linh hoạt | KHẢ THI |
| 4 | Quản trị rủi ro | 6 rủi ro chính đều có biện pháp cụ thể, khả thi về mặt kỹ thuật và quy trình | KIỂM SOÁT ĐƯỢC |
| 5 | Tính bền vững | Chi phí biên thấp; mở rộng không tỷ lệ thuận với chi phí nhân sự; biên LN >80% năm 3 | BỀN VỮNG CAO |

## II. Khuyến nghị

- Phê duyệt triển khai: Dự án đáp ứng đủ tiêu chí khả thi – đề nghị phê duyệt và chính thức khởi động Sprint 1.

- Ưu tiên bảo mật ngay từ đầu: Thiết lập toàn bộ cơ chế bảo mật (phân quyền, mã hóa, audit log) trước khi nhập dữ liệu thực.

- Bắt đầu thí điểm một phòng ban: Chạy thử trong 4–6 tuần, thu thập phản hồi trước khi mở rộng toàn tổ chức.

- Duy trì ngân sách dự phòng 15%: Đảm bảo ứng phó khi có phát sinh kỹ thuật hoặc thay đổi giá API.

- Đào tạo nhân sự song song với triển khai: Chương trình đào tạo cần bắt đầu trước khi go-live ít nhất 2 tuần.